Sprint 0: 0.5 h

* Definition des roles

Scrum master : definition backlog  
 Raffinement des taches sprint 1  
Team dev : architecture + techno

Design : preparation mockup

Sprint 1: 2h

* Sprint planning presentation sprint 1
* Estimation tasks ( with story points )
* Decoupage task ( dev+ test )
* hourly(after 1h)
* Livraison + déploiement (after 2h)

Scrum master :process daily livraison   
 Raffinement des tâches sprint 2

Team dev : dev + test

Design : montage video sprint 1

Sprint 2: 2h

* Sprint planning presentation sprint 2
* Estimation tasks ( with story points )
* Decoupage task ( dev+ test )
* hourly(after 1h)
* Livraison +déploiement (after 2h)

Scrum master :process daily livraison   
 Raffinement des taches sprint 3

Team dev : dev + test

Design : montage video sprint 2

Sprint 3: 2h

* Sprint planning presentation sprint 3
* Estimation tasks ( with story points )
* Decoupage task ( dev+ test )
* hourly(after 1h) + blocage
* Deblocage 5 minutes
* Livraison + déploiement (after 2h)

Scrum master :process daily livraison   
 Raffinement des taches sprint 4

Team dev : dev + test

Design : montage video sprint 3

Sprint 4: 2h

* Sprint planning presentation sprint 4
* Estimation tasks ( with story points )
* Decoupage task ( dev+ test )
* hourly(after 1h)
* Livraison + déploiement (after 2h)
* Retrospective

Scrum master :process daily livraison   
 Rétrospective + assurer la livraison finale

Team dev : dev + deployment + test generale

Design : montage video projet